**УТВЪРЖДАВАМ: ...........................................................**

**ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ**

**ДИРЕКТОР РИОСВ - ПЛОВДИВ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

**„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**2019 г.**

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

**РАЗДЕЛ I**

**УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
   1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
   2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ
   3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
   4. ГАРАНЦИИ
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
   1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
   2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
5. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
6. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
8. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

**РАЗДЕЛ II**

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;
2. Представяне на участника - Образец № 2;
3. Заявление за участие - Образец № 3;
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Образец № 4;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Образец № 5;
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки – Образец № 6;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 7;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 8;
9. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ- Образец № 9;
10. Декларация за наличие на удостоверение за регистрация в ЦПРС - Образец № 10;
11. Декларация за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ – Образец № 11;
12. Декларация - Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката – Образец № 12;
13. Техническо предложение – Образец № 13;
14. Ценово предложение –Образец № 14;
15. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 15;
16. Проект на договор – Приложение № 1.

**РАЗДЕЛ I**

**УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

**І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**1. Предмет на обществената поръчка -** „Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Конкретните изисквания по отношение на изпълнение на поръчката, както и обема от дейности, включени в обхвата на същата, са посочени в Техническа спецификация – Раздел IV от настоящата документация.

**2. Критерий за възлагане**

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

**3. Възложител**

Възложител на настоящата обществена поръчка е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - гр. Пловдив.

**4. Срок за изпълнение на поръчката**

Срокът за изпълнение предмета на поръчката се оферира от изпълнителя в календарни дни и включва периода от време, както следва:

-*начало*: датата на надлежно подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 по Наредба № 3/31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-*край*: датата на подписване, от всички участници в инвестиционния процес, на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

***Забележка:*** *Срокът за изпълнение на поръчката не следва да бъде* по-дълъг **от 150 /*сто и петдесет*/ календарни дни и по-кратък от 90 /*деветдесет*/ календарни дни.**

# 5. Срок на валидност на офертите

# 5.1. Срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в процедурата.

# 5.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок.

# 5.3 Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

**6. Прогнозна стойност на обществената поръчка**

Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на **117 450 лв.** **/*сто и седемнадесет хиляди и четиристотин и петдесет лева*/ без вкл. ДД**С, **респ. 140 940 лв. /*сто и четиридесет хиляди и деветстотин и четиридесет лева*/ с вкл. ДДС.**

**7. Източник на финансиране – Заповед № РД-ОП-4/25.01.2019 г.** на министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект ИСУН № BG16М1ОР002-3.007-0012 „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560\* Ендимични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията, свлачищните процеси и антропогенните заплахи, идентифицирани в Плана за управление на ПР“, реализиран с финансова подкрепа по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

**8. Начин на плащане:**

Възложителят ще заплати цената за изпълнение на поръчката, при следните условия:

**8.1.** Авансово плащане - в размер до 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора. Авансово плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на протокола за откриване на строителната площадка, след осигурени финансови средства и лимит по проекта от ОПОС 2014-2020 г. и изпълнение на условията за разплащане на разпоредители с бюджетни кредити съгл. РМС 592/21.08.2018 г., и срещу представена фактура от Изпълнителя. Авансовото плащане се приспада от дължимите междинни плащания.

**8.2** Междинни плащания – авансово и междинни плащания до достигане на 90% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с подписване на протокол Акт обр. 19 и съпътстващите документи, след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след осигурени финансови средства и лимит по проекта от ОПОС 2014-2020 г. и изпълнение на условията за разплащане на разпоредители с бюджетни кредити съгл. РМС 592/21.08.2018 г. Плащанията се извършват до размера на 90 % от съответния акт след приспадане на получения аванс, в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата, на която са налице документите по предходното изречение.

**8.3.** Окончателно плащане - в размер на остатъка от цената по договора, получен след приспадане на авансовото и междинните плащания. Окончателното плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, след осигурени финансови средства и лимит по проекта от ОПОС 2014-2020 г. и изпълнение на условията за разплащане на разпоредители с бюджетни кредити съгл. РМС 592/21.08.2018 г., и срещу представена фактура от Изпълнителя.

**9. Място на изпълнение:**

Поддържан резерват "Изгорялото гюне" - ПИ с идентификатор 39921.4.981, гр. Кричим, община Кричим

**ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА**

1. **Общи изисквания**

**1.1.** Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, като участникът следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

**1.2.** В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация:

* + правата и задълженията на участниците в обединението;
  + разпределението на отговорността между членовете на обединението;
  + дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
  + определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

**1.2.1.** Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено

**1.2.2.** Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.

**1.2.3.** В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

**1.2.4.** Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

**1.3.**Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

**1.3.1.**По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

**1.3.2.** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

**1.3.3.** Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

**1.3.4** Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.1.3.3, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

**1.4.** Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

**1.4.1.** Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

**1.4.2.** Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 1.4.1, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

**1.4.3.** Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

**1.4.4** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

**1.4.5** Не е нарушение на забраната по т.1.4.4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

**2.Условия за допустимост на участниците**

2.1 На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по точки 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по точки 2.1.3-2.1.6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Отстраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Отстраняване на участник на основание по точка 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не по-вече от 50 000 хиляди лева.

Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т. 2.1.1-2.1.7., има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

- че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

В случай, че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

**2.2.** Други основания за отстраняване:

**2.2.1.** Участници, които са свързани лица.

"Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

**2.2.2.** Участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

*Забележка: т. 2.2.2. не се прилага, когато:*

*1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;*

*2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;*

*3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;*

*4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;*

*5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;*

*6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;*

*7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;*

*8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.*

**2.2.3.** Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2.2.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания.

2.2.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.2.6. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

**3. Критерии за подбор на участниците**

**3.1. Общи условия**

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

**3.2. Изисквания за правосопособност за упражняване на професионална дейност:**

Участникът (респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР) в процедурата трябва да притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на четвърта група, трета категория строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

***Забележка:*** В съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от *Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя*,участниците, които притежават валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя /или в аналогични регистри/ за изпълнение на по-висока от трета категория строежи - първа или втора категория, могат да изпълняват строежи и от изискуемата трета категория, поради което покриват минималните изисквания на възложителя.

# *За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи Декларация (по образец № 10), че притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на четвърта група, трета или по-висока категория строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата- членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.*

**Доказване:** При сключване на договора възложителят изисква копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на четвърта група, трета или по-висока категория строежи.В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представятдокумент за доказване на съответствието с посочения критерий за подбор.

**3.3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:**

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Застрахователната сума следва да бъде в размер не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория**,** съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

# *За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи Декларация (по образец № 11), че притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент**.*

# Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/.

# В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят документ за доказване на съответствието с посочения критерий за подбор.

# 3.4. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка:

Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:

**-** Технически ръководител – който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да има квалификация „строителен инженер” или „архитект“ или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;

**-** Специалист контрол на качеството - притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; - Координатор по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

*За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи Декларация – списък (по образец № 12), на техническите лица за изпълнението на поръчката.*

***ВАЖНО !!!!!!***

***Един експерт може да съвместява всички позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.***

**Доказване:** При сключване на договора възложителят изисква заверено копие от документи, които доказват професионалната компетентност на посочените в офертата технически лица за изпълнението на поръчката.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят документ за доказване на съответствието с посочения критерий за подбор.

**4. Гаранции**

**4.1.** Гаранцията за изпълнение на договора **е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.**

**4.2.**Гаранцията може да бъде под формата на:

* + 1. парична сума,преведена по банкова сметка на Възложителя:

**IBAN ………….., BIC: ………….., …………………….БАНКА АД**

или

* + 1. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.

или

**4.2.3.** застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**4.3.** Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

**4.4.** Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

**4.5.** Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

**4.6.** Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.

**4.7.** Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

*Забележка: Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.*

**ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ**

1. **Изисквания при оформяне и представяне на офертите**

**1. Подготовка на офертата:**

**1.1.** Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

**1.2.** При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

**1.3.** Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

**1.4.** Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

**1.5.** До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

**1.6.** Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

**1.7.** Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

**1.8.** Офертата не може да се предлага във варианти.

**1.9.** Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

**1.10.** Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

**2. Изисквания към съдържанието на офертата:**

**2.1.** Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва:

* наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
* адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
* наименованието на поръчката.

**2.2** Всички документи трябва да са:

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им;

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

**3. Съдържание на Опаковката:**

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;

2. Представяне на участника - Образец № 2, съдържащо:

 Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е приложимо;

 Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;

3. Заявление за участие-Образец № 3;

4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Образец № 4;

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 5;

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки – Образец № 6;

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 7;

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 8;

9. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ - Образец № 9;

10. Декларации за съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва:

10.1 Декларация за наличие на удостоверение за регистрация в ЦПРС – Образец № 10;

10.2 Декларация за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ - Образец № 11;

10.3 Декларация- Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката – Образец № 12;

11. Техническо предложение – Образец № 13;

12. Ценово предложение –Образец № 14;

13. Друга информация и/или документи по преценка на участника.

**4.Запечатване**

**4.1.** Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

**РИОСВ - ПЛОВДИВ**

**Гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица” № 122**

**О Ф Е Р Т А**

**За участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**Оферта от: …………………………………………………**

**/наименование на участника/**

**Адрес за кореспонденция: …………………..**

**Телефон: …………………………**

**Факс: ……………………………..**

**e-mail: ……………………………**

**4.2.**Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката”.

**4.3.** Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

**5. Място и срок за подаване на оферти**

**5.1.** Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: РИОСВ – ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица” № 122

**5.2.** Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

**5.3.** Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

**5.4.** До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

**5.5.** Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

**6. Приемане и връщане на оферти**

**6.1.** При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

**6.2.** Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

**6.3.** Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

**6.4.** Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 6.3.

**ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ТЕРИТОРИЯ, ЦЕЛ НА СМР**

Настоящата техническа спецификация е изготвена в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560\* Ендимични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията, свлачищните процеси и антропогенните заплахи, идентифицирани в Плана за управление на ПР“. Реализацията на проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Републиканския бюджет и, чрез Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г".

Проектът включва дейности за подобряване състоянието на природно местообитание 9560\* Ендемични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват (ПР) „Изгорялото гюне“. ПР се намира в Централната част на Западни Родопи - землище на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив. ПР е включен в границите на защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000“ BG0001030 Родопи-Западни. В границите на ПР се намира част от второто по големина в България находище на дървовидна хвойна. Местообитанието е включено в Червената книга на България в категорията „критично застрашено”, в Пр.1 на Закона за биологичното разнообразие и в Пр.1 на Директива 92/43/ЕЕС, като приоритетно за опазване. Природозащитното му състоянието в България е неблагоприятно-лошо. Според последните проучвания в рамките на Плана за управление (ПУ) на ПР, 2015 г., местообитание 9560 \* заема площ от 0,5 ха в границите на ПР. Една от основните заплахи за хабитата, идентифицирани в ПУ е ерозията. В резултат на това в източната граници, пряко граничеща с път Кричим-Девин са образувани три големи участъка с развити срутищни процеси. От площта на ПР се свличат големи късове скални маси, с което пряко се намалява площта на местообитание 9560\* и се унищожават екземпляри на вида. За отстраняване на отрицателното въздействие от идентифицираната в ПУ заплаха за местообитание 9560\*, чрез проекта се цели подобряване природозащитното му състояние и преустановяване загубите на площ от него чрез премахване на влиянието от ерозията и срутищните процеси-изграждане на отводнителни канавки, тъй като водата е основна причина за активизиране на свлачищните процеси.

Целта на строително-монтажните работи е да се изградят отводнителни съоръжения, с които да се прекрати загубата на площ от природно местообитание 9560\*, респ. от територията на ПР "Изгорялото Гюне". Във връзка с това са изготвени предпроектни проучвания, съставени от част: Геодезия и Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. В част: Геодезия е изготвена геодезическа снимка в която ясно са обозначени съществуващите нарушени участъци-срутища и целия долен ръб на резервата граничещ с третокласен път 866 "Михалково-Кричим". Установените с направеното проучване геоложки и геодинамични особености на разглежданите участъци показват, че съществува реална опасност от развитие на мащабни срутищни процеси в района. В случай на интензивни валежи и засилена земетръсна дейност са напълно възможни активизации на склонови процеси, които да доведат до възникване на пътно-транспортни произшествия, значителни повреди по близкия натоварен път и унищожаване на допълнителни площи от природното местообитание. Това налага вземането на незабавни мерки по проектиране и изграждане на укрепителни и отводнителни съоръжения.

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СЕЧЕНИЕ НА КАНАВКИТЕ**

Канавките са три броя. Местоположението им е показано в графика – приложение към настоящата спецификация. Канавките са съответно с дължини 99.5м, 412.1м и 271.4м. С тях се улавят и отвеждат към най-близките дерета всички води постъпващи между съществуващ горски път и третокласен път "Михалково-Кричим".

Канавките са с трапецовидна сечение с размери дълбочина 0,5м, широчина на дъното 0,55м, широчина на горната част на канавката 0,75см. Връзката към околния терен е с наклон 5:1. Канавките са необлицовани.

Деретата, в които се заустват канавките, са подбрани да бъдат с директен отток в пътен водосток.

Конкретни оразмерителни данни за всяка отделна канавка са дадени в приложение.

**Изкопните работи ще се изпълняват върху терен с наклон около 80% (силно наклонен терен), което изисква прилагането на определени мерки за техника на безопасност. Необходимо е обезопасяване на работещия персонал. Теренът, на който ще се изпълняват дейностите е планински, стръмен, със силна напуканост и големи наклони.**

**Изкопите ще се изпълняват основно ръчно и без взривни работи. Отпадащите земни маси при възможност да се депонират по дължината на канавката откъм страната и към асфалтовия път. Това ще даде възможност постъпващите повърхностни води да не преливат извън канавката.**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед.мярка | Количество |
| 1. | Изкоп за канавка отводнителна в скални почви при стръмен терен при повече от едно утежнени условия  Сечение на канавката 0.75/0.55/0.5 S=0.325м2  Дължина на канавките-99.5м + 271.4м + 412.1м | м | 783 |
| 2. | Оформяне на прилежащ откос към канавка отводнителна със сложно сечение Sср.=2.05м2 | м | 783 |

**V. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

1. **Оценка на офертите**

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

1. **Комплексна оценка на офертите**

**Комплексната оценка (КО)** на офертата на участника се изчислява по следната формула:

**КО = П1 + П2, където:**

**1. П1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката**

**2. П2 - срок на изпълнение на СМР**

Максимална комплексна оценка **КО = 100 точки**

**Формиране на оценката по показателите:**

**1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (П1)**

**П1 -** показател, отразяващ тежестта на **предлаганата цена** на съответната оферта**.**

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 **е 70 точки**.

Максимален брой точки – 70, получава офертата с предложена **най-ниска цена**. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 70 %.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена, по следната формула:

**П1 = (Cmin / Ci) х 70**, където:

**Cmin** – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

**Ci** – представлява цената, предложена от съответния участник.

Конкретната оценка се определя (изчислява) до втория знак след десетичната запетая.

**Забележка:** Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

**2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР (П2)**

**П2** е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/.

**Максимален брой точки – 30**, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Точките на участниците се определят по следната формула:

**П2 = (Аmin / Аi) х 30**, където:

**Аmin** – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/;

**Аi** – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник /в календарни дни/.

**Забележка:** Участници, предложили срок за изпълнение, който не е съобразен с минималния и/или максималния срок за изпълнение, посочени в настоящата документация, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

***Забележка*: В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.**

**Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда посочен по-горе, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.**

**VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите предложения. Техническото предложение на всеки от участниците се подписва, най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише. След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията. Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията посочени в документацията на обществената поръчка. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

Оценяват се само допуснатите оферти, които отговарят на изискванията поставени от възложителя.

В съответствие с разпоредбата на чл. 192, ал. 4 от ЗОП резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците се отразяват в протокол. Възложителят утвърждава протокола, след което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

**VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определянето му.

**I.** Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

**1.** За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция ,,Главна инспекция по труда“;

**2.** Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на същия без ДДС.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

- парична сума преведена по сметка на възложителя: IBAN …………………., BIC: ……………….., ………………………. АД

или

- банкова гаранция (оригинал)

или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**3.** Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /по образец № 15/;

**4.** Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на четвърта група, трета или по-висока категория строежи.В случай, че избраният изпълнител е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава;

**5**. Заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, в случай че избраният изпълнител е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/;

**6.** Заверено копие от документи, които доказват професионалната компетентност на посочените в офертата технически лица за изпълнението на поръчката.

**II.** За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство/а за съдимост и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, Възложителят се снабдява служебно.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

**ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ**

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

**VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача на Възложителя.

##### IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

**Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:**

**1.** При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или събитието.

**2.** Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

**3.** Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя.

**Сроковете в документацията са в календарни дни.** Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

**Приоритет на документи**

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

* Обява;
* Пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата спецификация;
* Указания за участниците;
* Проект на договор.

**РАЗДЕЛ III**

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

***Образец№ 1***

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

| **№** | **Наименование на документа** | **№ на листа на представените документи**  **от ….. до …..** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Опис - Образец № 1 |  |
| **2** | Представяне на участника - Образец № 2 |  |
| **3** | Копие от договор за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП *(в случай, че участникът е обединение)* |  |
| **4** | Заявление за участие - Образец № 3 |  |
| **5** | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител *(ако е приложимо) -*Образец № 4 |  |
| **6** | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-2 и 7 от ЗОП - Образец № 5 |  |
| **7** | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - Образец № 6 |  |
| **8** | Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност *(ако е приложимо)* |  |
| **9** | Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка -Образец № 7 |  |
| **10** | Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - Образец № 8 |  |
| **11** | Декларация по чл. 69, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ - Образец № 9 |  |
| **12** | Декларация за валидно удостоверение за регистрация в ЦПРС - Образец № 10 |  |
| **13** | Декларация за валидна застраховка „Професионална отговорност“ в строителството - Образец № 11 |  |
| **14** | Декларация - списък на техническите лица за изпълнение на поръчката -Образец № 12 |  |
| **15** | Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 13 |  |
| **16** | Ценово предложение - Образец № 14 |  |
| **17** | Друга информация и/или документи по преценка на участника |  |

**Дата:**………….…г. **ПОДПИС:………………………….**

**ПЕЧАТ**

*(име и фамилия)*

*(качество на представляващия участника)*

***Образец № 2***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** |  |
| **Седалище по регистрация:** |  |
| **BIC:**  **IBAN:**  **Банка** |  |
| **Булстат номер/EИК:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **Лице за контакти:** |  |
| **e mail:** |  |

**ДО**

**РИОСВ - Пловдив**

**П Р Е Д С Т А В Я Н Е Н А У Ч А С Т Н И К А**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“** |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви настоящата оферта, съпроводена с необходимата документация.

Посочваме единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър……………….

Посочваме БУЛСТАТ ………………..

Посочваме друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен…………..

*Участникът следва по попълни само отнасящата се до него информация.*

Посочваме следния адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата……………..

**Подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Образец № 3***

**З А Я В Л Е Н И Е**

за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

………………………………………………………………………………………………………..,

(*наименование на участника*)

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […],със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […],представлявано от [*трите имена*] в качеството на [*длъжност или друго качество*]

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото заявявяме нашия интерес за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

Запознати сме с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящото заявление и неразделна част от него "Техническо предложение " и "Ценово предложение".

# Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в процедурата.

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител да сключим договор по приложения образец.

При изпълнение на поръчката [ще използваме/няма да използваме][[1]](#footnote-1) подизпълнители.

Подизпълнителите[[2]](#footnote-2), които ще използваме при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие са, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **БУЛСТАТ/ЕИК** | **Дейности, които ще изпълнява** | **Дял на участието в обществената поръчка** |
|  |  |  |  |  |

Неразделна част от настоящото заявление са всички документи, описани в приложения списък от информацията към обявата за събиране на оферти.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

***Образец 4***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/*длъжност, или друго качество*/

съгласно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/*документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.*/

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/*наименование на подизпълнителя*/

с БУЛСТАТ/ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистрирано в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

1. [*Аз лично/Представляваното от мен дружество* [*наименование на дружеството*][[3]](#footnote-3)] ще [*участвам/участва*][[4]](#footnote-4) като подизпълнител на участника [*наименование на участника*], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.**

2. Дейностите, които ще извършвам като подизпълнител и дела на участието ми са съгласно посоченото от участника [*наименование на участника*] в попълненото и подписано от него Заявление за участие.

3. [*Аз лично/Представляваното от мен дружество*] не [*участвам/участва*] в посочената обществена поръчка със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Декларатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпис)*

***Образец № 5***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният:....................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на.....................

от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община.....................,

ул.............................................., бл...........ет..........., ап........,

в качеството си на ………………………………………….

(длъжност)

на............................

(наименование на участника)

в изпълнение на чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**ДЕКЛАРИРАМ,че:**

**1. Съм / не съм** осъден с влязла в сила присъда *(вярното обстоятелство се огражда)* по [чл. 108а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art108а&Type=201/), [чл. 159а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159а&Type=201/) – [159г](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159г&Type=201/), [чл. 172](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art172&Type=201/), [чл. 192а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art192а&Type=201/), [чл. 194](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art194&Type=201/) – [217](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art217&Type=201/), [чл. 219](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art219&Type=201/) – [252](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art252&Type=201/), [чл. 253](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art253&Type=201/) – [260](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art260&Type=201/), [чл. 301](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art301&Type=201/) – [307](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art307&Type=201/), [чл. 321](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321&Type=201/), [321а](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321а&Type=201/) и [чл. 352](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art352&Type=201/) – [353е от Наказателния кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art353е&Type=201/);

**2. Съм / не съм** осъден с влязла в сила присъда *(вярното обстоятелство се огражда)* за аналогично на т.1 престъпление в друга държава-членка или трета страна

**3. Е / не е** налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 ДР ЗОП *(вярното обстоятелство се огражда)*

Дата………………………………..

Декларатор:…………………………

/подпис и печат /

*Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, съгл. чл. 192, ал. 2 от ЗОП.*

***Образец № 6***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният:....................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на.....................

от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община.....................,

ул.............................................., бл...........ет..........., ап........,

в качеството си на ………………………………………….

(длъжност)

на............................

(наименованиена участника)

в изпълнение на чл. 54, ал.1, т. 3-6 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**ДЕКЛАРИРАМ,че:**

1. Представляваният от мен участник **има/няма (***вярното обстоятелство се огражда)* задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

2.По отношение на представлявания от мен участник **е/ не е** (*вярното обстоятелство се огражда)* налице неравнопоставеност в случаите по [чл. 44, ал. 5](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art44_Al5&Type=201/);

3.За представлявания от мен участник **е/ не е** (*вярното обстоятелство се огражда)* установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

4. За представлявания от мен участник **е/не е** (*вярното обстоятелство се огражда)* установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на [чл. 61, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art61_Al1&Type=201/), [чл. 62, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art62_Al1&Type=201/) или [3](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art62_Al3&Type=201/), [чл. 63, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art63_Al1&Type=201/) или [2](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art63_Al2&Type=201/), [чл. 118](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art118&Type=201/), [чл. 128](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art128&Type=201/), [чл. 228, ал. 3](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art228_Al3&Type=201/), [чл. 245](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art245&Type=201/) и [чл. 301](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art301&Type=201/) – [305 от Кодекса на труда](apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art305&Type=201/) или [чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност](apis://Base=NARH&DocCode=41849&ToPar=Art13_Al1&Type=201/) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Декларатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпис)*

*\* Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника.*

***Образец № 7***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за липса на свързаност с друг участник**

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП

Долуподписаният/ната в качеството ми на ..............................*,* представляващ ……………….......…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

.........................../................................................................................../............................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

***Образец № 8***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици**

Долуподписаният /ата/ ......................................................................................................

*(собствено, бащино, фамилно име)*

тел. .........................., факс ............................, е-mail ..............................................,

в качеството си на ......................................................................................................................

*(длъжност)*

на .............................................................................................................................................,

*(наименованието на участника)*

Относно: участие в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Представляваният от мен участник/подизпълнител *(вярното обстоятелство се огражда)* **е / не е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно ………………………………………………….

2. Представляваният от мен участник/подизпълнител *(вярното обстоятелство се огражда)* **е / не е** свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно ……………………..………….

3. Представляваният от мен участник/подизпълнител *(вярното обстоятелство се огражда)*  попада в изключението на **чл. 4, т. …….** от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

*Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.*

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник/подизпълнител)*

***Образец № 9***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество**

Долуподписаният /ата/ .........................................................................................................................

*(собствено, бащино, фамилно име)*

в качеството си на .......................................................................................................................................

*(длъжност)*

на .......................................................................................................................................................................,

*(наименованието на участника)*

Относно: участие в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**Декларирам, ЧЕ:**

1. Не съм лице, заемало през последната година висша публична длъжност в Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Пловдив, и в изпълнение на правомощията или задълженията ми по служба не съм участвал в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

2. В представляваното от мен дружество няма лице по ал. 1 от чл. 69 от ЗКОНПИ, което е съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаваното му от длъжност.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

……………………… г. Декларатор: ………………………

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 10***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Подписаният/ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(трите имена)*,

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(длъжност) (наименование на участника)*

с ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

# Представляваният от мен участник притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя с рег. № …………………………., със срок на валидност до ……………., за изпълнение на ................ група, ...................категория строеж.

***Забележка:*** *В случай, че участникът е чуждестранно лице следва да посочи вписването в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.*

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

***Образец № 11***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Подписаният/ата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(трите имена)*,

в качеството си на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(длъжност) (наименование на участника)*

с ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, участник в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

# Представляваният от мен участник притежава застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР № ……………………., издадена от ……………….. (орган или служба, издаващи документа) ........................................................................................., със срок на валидност до………………., с размер на застрахователна сума от ………………. лв..

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

*О****бразец № 12***

**ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК**

на техническите лица за изпълнение на поръчката, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Име, презиме, фамилия** | **Образование и квалификация/ номер на удостоверителните документи** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

***Образец № 13***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От участник: .......…………………………...……............................................................

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме и проучихме документацията, с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горецитирания предмет:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея.
2. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на Техническите спецификации, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в документацията за обществената поръчка.
3. Предлагаме Ви:

* Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни: ........................ /*срокът**за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни и по-дълъг от 150 календарни дни*/
* Гаранционен срок за изпълнените видове СМР: ..................... месеци /не по-малко от регламентираните по действащите нормативни документи/.

**Дата: ............ ПОДПИС:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец № 14***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От Участник: ...............………………………………………...........................................................................

Седалище и адрес на управление: ………………............., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...........................,

представляван от............................................ в качеството си на ..................................................................

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**I.** Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови параметри:

**Обща цена за изпълнение: ……………………………… /словом……………../ лв. без ДДС, или …………………………/словом….. /лв. с ДДС.**

**II.** Общата цена е формирана въз основа на количествено-стойностна сметка по образец, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед.мярка | Количество | Ед. цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| 1. | Изкоп за канавка отводнителна в скални почви при стръмен терен при повече от едно утежнени условия  Сечение на канавката 0.75/0.55/0.5 S=0.325м2  Дължина на канавките-99.5м + 271.4м + 412.1м | м | 783 |  |  |
| 2. | Оформяне на прилежащ откос към канавка отводнителна със сложно сечение Sср.=2.05м2 | м | 783 |  |  |
| **Обща цена без ДДС...................................лв.**  **Обща цена с ДДС...................................лв.** | | | | | |

**ІІI.** При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

**IV.** Запознати сме с условието на процедурата, че плащането на дължимата цена за изпълнение на поръчката ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

[дата] **ПОДПИС И ПЕЧАТ:.................................**

*(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/лице, включено в обединението-участник)*

***Образец № 15***

***ПРЕДСТАВЯ СЕ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР!!!!!!***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

*(попълва се от представляващия участника – ЮЛ, съгласно вписването по актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението)*

Долуподписаният/ата .........….................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

с ЕГН .............................., постоянен адрес: .........................., гражданство ................................, притежаващ/а лична карта/документ за самоличност № ................................., издадена на ................................ от ................................................,

В качеството ми на законен представител/ пълномощник *(попълнете вярното)*

на участника/член на обединението ............................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ идентификационен номер ................................,

вписано в регистъра при .................................................................................. ,

относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

действителен собственик по смисъла на §2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е следното физическо лице /са следните физически лица:

1...................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност .................................................,

2. ......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност ..................................................

3. ......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност ..................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

г. Декларатор:

*(дата на деклариране) (подпис)*

***Закон за мерките срещу изпирането на пари***

*§ 2. (1) „Действителен собственик“* *е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:*

*1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.*

*Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.*

*Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.*

*2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:*

*а) учредителят;*

*б) доверителният собственик;*

*в) пазителят, ако има такъв;*

*г) бенефициерът или класът бенефициери, или*

*д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;*

*е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.*

*3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.*

*(2) Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.*

*(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.*

*(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.*

*(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.*

***Проект!!!***

**ДОГОВОР № ......................../ .................................2019 г.**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, …………………..2019 г., в гр. Пловдив, между:

**1. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - гр. Пловдив**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица” № 122, ЕИК 000471013, представлявана от доц. Стефан Иванов Шилев – директор, наричан по-нататък в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

**2..........................................**, със седалище и адрес на управление:............................., област, община ................гр..............................ул................................., ЕИК................., представлявано от ...............................................от друга страна, като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

**на основание** чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и утвърден от Възложителя Протокол за работата на Комисия по разглеждане, оценка и класиране от .................2019 г., с който е определен ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**,

се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ**

**Чл. 1. (1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава, при условията и срещу възнаграждението, предвидени в настоящия договор, да извърши **строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.**

**(2)** Изпълнителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу „СМР“), предмет на договора, в съответствие с одобрения инвестиционен проект и строително разрешение за обекта, както и съобразно обема и вида на СМР, описани в КСС, респ. при спазване на всички параметри на ценовото и техническото предложение на Изпълнителя, съставляващи неразделна част от договора, както и при пълно съобразяване с изискванията в техническата спецификация, съставляваща част от документацията за обществената поръчка.

**Чл. 2. (1)** Срокът за изпълнение на настоящия договор е ....................................., съобразно Техническото предложение на Изпълнителя и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**(2)** Срокът по ал. 1 включва извършването на всички строително-монтажни работи, вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора.

**(3)** При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган, респ. по волята на страните при възникване на необходимост от това и/или при непреодолима сила, сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

**(4)** Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на техническите спецификации.

**(5)** Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

**II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 3. (1)** Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

**(2)** Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, които отговарят на изискванията на техническите спецификации по [чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП](apis://NORM|4349|8|5|)), както и да извършва качествено строителните и монтажни работи, при спазване на изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

**(3)** За срока на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

**(4)** Изпълнителят се задължава да изпълни договорените работи качествено и в срок, в съответствие с нормативните и технически изисквания за този вид работа, при съобразяване и с изискванията на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, както и специалните и общите условия към заповедта за предоставяне на безвъзмездно финансиране по Програмата.

**(5)** Изпълнителят се задължава да поддържа валидна за целия срок на договора регистрация в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката.

**(6)** При проверка на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, Органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС –Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“) и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения; преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

**(7)** При изпълнение на настоящия договор изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.

**(8)** За периода на временното преустановяване на СМР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

**(9)** Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.

**Чл. 4. (1)** За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

**(2)** Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение само с подизпълнителя/ите/, посочени в офертата. В срок до три календарни дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал.2 и ал. 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

**(3)** След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

**Чл. 5. (1)** Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

**(2)** За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущест­во, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

**(3)** Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

**Чл. 6.** Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

**Чл. 7.** Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

**Чл. 8 (1)** За извършване на СМР Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

**(2)** Възложителят се задължава да:

 предаде на Изпълнителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект;

 съдейства за осигуряването на всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

**Чл. 9. (1)** Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, вкл. механизация, необходими за СМР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

**(2)** Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР на обекта.

**IV. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

**Чл. 10. (1)** След изпълнението на СМР, Изпълнителят отправя до Възложителя устна и/или писмена пока­на да направи оглед и да приеме извършената работа.

**(2)** Приемането на част/и от обекта се извършва с двустранен констативен протокол - Акт обр.19, в който се описва извършената работа, количеството и вида на СМР, качество на извършената работа, вложените материали, при поискване от страна на Възложителя се прилагат и документи, удостоверяващи факта, че вложените при изпълнението на СМР основни материали отговарят на изискванията на техническите спецификации по [чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП](apis://NORM|4349|8|5|)).

**(3)** В протокола по предходната алинея се правят възражения за неточно изпълнение по количество и качество и могат да се посочат сроко­ве за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР.

**(4)** Окончателното предаване и приемане на обекта се извършва с акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, без налични възражения за неточно изпълнение.

**Чл. 11.** **(1)** Възложителят има право да откаже да приеме изпълнението на СМР на обекта и/или съответната част от него, ако открие недостатъци.

**(2)** Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническите спецификации и/или техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

**(3)** Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.

**Чл. 12. (1)** Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

**(2)** Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

**(3)** Изпълнителят се задължава в определен от Възложителя срок да изпълни необходимите работи за отстраняване на скритите недостатъци, като приемането на работата по отстраняването им се извършва по определения в настоящия раздел на договора ред.

**V. КОНТРОЛ**

**Чл. 13. (1)** Възложителят може по всяко време да осъществява кон­трол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства рабо­тата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

**(2)** Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, ос­вен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или во­дят до съществено отклонение от предмета на договора.

**(3)** Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упъл­номощени от Възложителя лица.

**VI. ЦЕНА И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 14. (1)** Общата цена за изпълнение предмета на договора съгласно ценовото предложение на Изпълнителя е в размер на **...................... /......................................../ лв.** без вкл. ДДС или **............................. /...................................../ лв**. с вкл. ДДС.

**(2)** Единичните цени на Изпълнителя, посочени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за изпълнение на вида работа – за труд, материали, механизация, печалба, както и за други неупоменати по-горе разходи и няма да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на обекта по договора.

**(3)** Договорените видове СМР се заплащат от Възложителя по единичните цени, определени в КСС, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя.

**(4)** Разплащането с Изпълнителя се извършва на база стойността на действително извършените СМР, установени с двустранно подписаните протоколи обр. 19.

**(5)** Начинът на плащане на действително изпълнените СМР е следният:

**а.** Авансово плащане - в размер до 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора. Авансово плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на протокола за откриване на строителната площадка, след осигурени финансови средства и лимит по проекта от ОПОС 2014-2020 г. и изпълнение на условията за разплащане на разпоредители с бюджетни кредити съгл. РМС 592/21.08.2018 г., и срещу представена фактура от Изпълнителя. Авансовото плащане се приспада от дължимите междинни плащания.

**б.** Междинни плащания – авансово и междинни плащания до достигане на 90% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с подписване на протокол Акт обр. 19 и съпътстващите документи, след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след осигурени финансови средства и лимит по проекта от ОПОС 2014-2020 г. и изпълнение на условията за разплащане на разпоредители с бюджетни кредити съгл. РМС 592/21.08.2018 г. Плащанията се извършват до размера на 90 % от съответния акт след приспадане на получения аванс, в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата, на която са налице документите по предходното изречение.

**в.** Окончателно плащане - в размер на остатъка от цената по договора, получен след приспадане на авансовото и междинните плащания. Окончателното плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, след осигурени финансови средства и лимит по проекта от ОПОС 2014-2020 г. и изпълнение на условията за разплащане на разпоредители с бюджетни кредити съгл. РМС 592/21.08.2018 г., и срещу представена фактура от Изпълнителя.

**(6)** Задължителни реквизити на фактурата по ОПОС:

- наименование на оперативната програма – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“;

- наименование на проекта: „*Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560\* Ендимични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията, свлачищните процеси и антропогенните заплахи, идентифицирани в Плана за управление на ПР“;*

- регистрационен номер на проекта от ИСУН: №BG16M1OP002-3.007-0012;

- заповед за предоставяне на БФП - № РД-ОП-4/25.01.2019 г. на МОСВ;

- номер и дата на договора, по който се извършва плащането.

**(7)** Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е увеличил количеството на вложените мате­риали и/или извършените видове работи вследствие на:

* несъгласувано с Възложителя отклонение от техническите спецификации и/или инвестиционния проект;
* нарушаване на строителните, техническите и технологичните пра­вила и нормативи;
* отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;
* влагане на некачествени или неподходящи материали.

**(8)** Изпълнителят няма право на заплащане за СМР, дължащи се на извършена по негова инициатива работа или на работа, невъзложена от Възложителя по определения в договора ред.

**Чл. 16.** Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път, по следната посочена от Изпълнителя банкова сметка, а именно: .................................................................................................

**VII. НОСЕНЕ НА РИСКА**

**Чл. 17.** Рискът от случайно погиване или повреждане на извър­шено строителство преди предаването му с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа на материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

**VIII. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

**Чл. 18. (1)** Гаранцията за качествено изпълнение на предмета на настоящия договор, която Изпълнителят представя на Възложителя при подписване на настоящия договор е в размер на **2% (два процента)** от стойността на договора без ДДС.

**(2)** Гаранцията може да бъде под формата на:

1. Парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG76UNCR70003319965031,

банков код BIC: UNCRBGSF,

обслужваща банка: УниКредит Булбанк

или

2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.

или

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, която е със срок на валидност – с 30/тридесет/ дни по-дълъг от срока на настоящия договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето, ползващо се лице по представената застраховка, която изрично следва да покрива отговорността на Изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде ползвана по друг договор.

**(3)** Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

**Чл. 19. (1)** Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор и/или ги е изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. Възложителят има право да усвои гаранцията изцяло или такава част от същата, която покрива отговорността на Изпълнителя от неизпълнението и/или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвояват и неустойки и обезщетения.

**(2)** Внесената гаранция за качествено изпълнение се освобождава в срок до 14 (четиринадесет) работни дни след издаване на констативен акт обр. 15 и при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по договора качествено и в договорените срокове.

**Чл. 20. (1)** Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти в срок от ……………….., съгласно оферираното от изпълнителя в Техническото му предложение.

**(2)** Гаранционните срокове започват да текат от въвеждането на обекта в експлоатация.

**(3)** За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложи­телят уведомява писмено Изпълнителя в 7-дневен срок от тяхното проявление. В указан от Възложителя срок след уве­домяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да за­почне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологич­но необходим срок.

**Чл. 21. (1)** Ако Изпълнителят виновно не изпълни изцяло или частично възложени строително-монтажни работи, същият дължи на Възложителя компенсаторна неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от стойността на неизпълнените СМР.

**(2)** При забава за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % върху стойността на забавените СМР за всеки ден забава, но не повече от 20 % от стойността на договора.

**(3)** При разваляне на договора поради виновно неизпълнение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20 % от стойността на договора.

**(4)** Изплащането на неустойките по горните текстове не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

**Чл. 22.** Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

**IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.23.** (1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на въз­ложената работа;

3. с изтичане на срока на действие на договора;

4. с развалянето му - при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10 /десет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

**(2)** Възложителят прекратява действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.

**Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 24.** Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като условие за действителност.

**Чл. 25.** В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната.

**XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 26.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или но повод изпълнението на този договор.

**Чл. 27.** (1) Изпълнителят се задължава да не допуска нередности и/или измами при изпълнението на договора.

(2) „Нередност“ е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на Изпълнителя, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

(3) Под измама по отношение на разходите следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:

 Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;

 прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;

 разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

(4) В случай на нередност или измама, допусната или извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи възстановяването на точния размер на причинената вреда.

(4) Възложителят има право да поиска от Изпълнителя възстановяване на неправомерно получени суми, следствие на допусната нередност или измама. Ако сумите не бъдат възстановени в определения от Възложителя срок, той има право да ги прихване от последващи плащания към Изпълнителя.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако Изпълнителят допусне нередност/измама и/или откаже да възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, следствие от допусната нередност/измама. Развалянето на договора не освобождава Изпълнителя от задължението да възстанови получените суми, заедно със съответната лихва, следствие от допусната нередност.

(6) Изпълнителят се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(7) Изпълнителят трябва да гарантира, че данните, посочени в исканията за плащане отговарят на тази счетоводна документация, която ще бъде налична до изтичането на сроковете за съхранение на документацията по проекта.

(8) Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, е три години след закриването на оперативната програма или за период от 3 години след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължение по този член и/или откаже да възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, чието връщане е поискано от съответния орган от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последица от неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Развалянето на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да възстанови получените суми, заедно със съответната лихва, следствие от допуснатото нарушение.

**Чл. 28.** Всички съобщения между страните във връзка с този дого­вор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

**Чл. 29.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълни­телно уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 30.** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включител­но спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, пре­кратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез спора­зумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред родово компетентния съд в гр. Пловдив.

Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два от тях за Възложителя и един - за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

* Ценово предложение на Изпълнителя и приложени към него КСС;
* Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
* Технически спецификации;
* Инвестиционен проект

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**Директор:................................. Управител:……………………….**

**/Доц. Стефан Шилев/ /………………………./**

1. Оставя се вярното. [↑](#footnote-ref-1)
2. Този абзац, заедно с таблицата след него, се попълват ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката [↑](#footnote-ref-2)
3. * Оставя се вярното* [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)